ОТЧЕТ

по муниципальной программе Первомайского сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Первомайском сельсовете Поныровского района Курской области»

Ответственный исполнитель – Администрация Первомайского сельсовета Поныровского района Курской области

Отчетная дата - отчетный 2022 год

Дата составления отчета - 16.04.2023 года

Непосредственный исполнитель – заместитель главы администрации Первомайского сельсовета Поныровского района Шитикова Вера Леонидовна

 Муниципальная программа Первомайского сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Первомайском сельсовете Поныровского района Курской области» утверждена постановлением администрации сельсовета от 20.10.2013 г. № 29(с внесенными изменениями).

Основной целью Программы является повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования;

за счет обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения, созданию безопасных условий движения;

удовлетворение потребностей населения Первомайского сельсовета Поныровского района Курской области в безопасных и качественных перевозках всеми видами транспорта;

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

 В 2022 году на реализацию Программы были направлены средства бюджета Первомайского сельсовета в сумме 797,7 тыс. рублей, из них:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 289,8тыс. рублей;

- на обустройство дороги с щебеночным покрытием ул.Тарасовка в с.Березовец, -507,9тыс.рублей;

 Все денежные средства были использованы по целевому назначению.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Первомайского сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Первомайском сельсовете Поныровского района Курской области» по результатам за 2022 год представлен в таблице 1.

Основные цели и задачи, предусмотренные Программой в 2022 году, выполнены в полном объеме.

 Выполнение Программы следует считать эффективным потому что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения этих показателей.

 Таблица 1

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Первомайском сельсовете Поныровского района Курской области» по состоянию на 1 января 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Первомайского сельсовета Поныровского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма ««Развитие сети автомобильных дорог Первомайского сельсовета Поныровского района Курской области»» |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | АдминистрацияПервомайского сельсовета Поныровского района | Круглогодичное содержание автомобильных дорог с учетом требований нормативных документов и условий безопасности дорожного движения. | 01.01.2023г. | 1. 31.12.2022г.
 | 797,7 | 797,7 | 797,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |